# **Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 1**

Se ha considerado realizar las 5 tareas del HI 1.1 y las 2 primeras tareas del HI 1.2, con un total de 7 tareas porque se desea cumplir con la cantidad de horas que se necesita para un Sprint, en este caso el Sprint 1 durará 64 horas.

## **Historia de Usuario 1.1: Registro de usuarios**

**Descripción:** Como usuario, quiero registrarme en la aplicación utilizando mi DNI para asegurar la autenticidad de mi cuenta.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 1.1.1 | Diseñar estructura de la base de datos para almacenar usuarios | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 1.1.2 | Implementar validación de formato de DNI | Backend Dev | 8 | Pendiente |
| 1.1.3 | Implementar almacenamiento seguro de datos | Backend Dev | 10 | Pendiente |
| 1.1.4 | Crear interfaz de registro | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 1.1.5 | Diseñar flujo de registro | UX/UI Designer | 6 | Pendiente |
| 1.1.6 | Pruebas unitarias y de integración | QA Engineer | 8 | Pendiente |

## **Historia de Usuario 1.2: Inicio y cierre de sesión en la nube**

**Descripción:** Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión en cualquier dispositivo móvil con sincronización en la nube para acceder a mis datos de manera segura.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 1.2.1 | Diseñar experiencia de usuario para login/logout | UX/UI Designer | 6 | Pendiente |
| 1.2.2 | Diseñar sistema de autenticación | Backend Dev | 10 | Pendiente |

# **Total de Esfuerzo Estimado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Responsable | Horas Totales |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 12 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 8 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 36 |
| Pruebas | QA Engineer | 8 |
| Total General |  | 64 |