# **Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 2**

Se ha considerado realizar las 4 tareas restantes del HI 1.2 y las 3 primeras tareas del HI 2.1, con un total de 7 tareas porque se desea cumplir con la cantidad de horas que se necesita para un Sprint, en este caso del Sprint 2 durará 61 horas.

## **Historia de Usuario 1.2: Inicio y cierre de sesión en la nube**

**Descripción:** Como usuario, quiero iniciar y cerrar sesión en cualquier dispositivo móvil con sincronización en la nube para acceder a mis datos de manera segura.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 1.2.3 | Implementar autenticación desde múltiples dispositivos | Backend Dev | 12 | Pendiente |
| 1.2.4 | Desarrollar sincronización de datos en la nube | Backend Dev | 10 | Pendiente |
| 1.2.5 | Diseñar pantalla de inicio de sesión | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 1.2.6 | Pruebas de inicio y cierre de sesión | QA Engineer | 7 | Pendiente |

## **Historia de Usuario 2.1: Ingreso manual de texto**

**Descripción:** Como usuario con discapacidad visual, quiero ingresar texto manualmente en la aplicación para que pueda ser traducido a Braille.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 2.1.1 | Diseñar experiencia de usuario para ingreso manual | UX/UI Designer | 6 | Pendiente |
| 2.1.2 | Crear campo de entrada de texto en la interfaz | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 2.1.3 | Implementar validación de caracteres y signos de puntuación | Backend Dev | 12 | Pendiente |

# **Total de Esfuerzo Estimado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Responsable | Horas Totales |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 6 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 14 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 34 |
| Pruebas | QA Engineer | 7 |
| Total General |  | 61 |