# **Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 5**

Se ha considerado realizar las 4 tareas restantes del HI 2.4, las 3 tareas del HI 3.2 y la primera tarea del HI 3.3, con un total de 6 tareas porque se desea cumplir con la cantidad de horas que se necesita para un Sprint, en este caso el Sprint 5 durará 64 horas.

**Historia de Usuario 2.4: Historial de Traducciones**

**Descripción:** Como usuario, quiero que las traducciones a Braille se guarden en la nube y pueda volver a abrirlas con mi cuenta, para acceder a mis conversiones anteriores sin necesidad de volver a escribirlas.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 2.4.2 | Diseñar interfaz de historial | UI/UX Designer | 8 | Pendiente |
| 2.4.3 | Implementar frontend del historial (Vista de lista) | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 2.4.4 | Implementar sincronización multi-dispositivo | Backend Dev | 10 | Pendiente |
| 2.4.5 | Pruebas de carga | QA Engineer | 8 | Pendiente |

## **Historia de Usuario 3.1: Conexión Bluetooth**

**Descripción:** Como usuario, quiero que la aplicación se conecte al dispositivo Braille mediante Bluetooth para transmitir los caracteres.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 3.1.1 | Detectar dispositivos Bluetooth disponibles | Backend Dev | 16 | Pendiente |
| 3.1.2 | Implementar conexión y gestión de estado | Backend Dev | 14 | Pendiente |

# **Total de Esfuerzo Estimado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Responsable | Horas Totales |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 8 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 8 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 40 |
| Pruebas | QA Engineer | 8 |
| Total General |  | 64 |