# **Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 6**

Se ha considerado realizar las 2 tareas restantes del HI 3.3, las 3 tareas del HI 4.1 y las 3 tareas del HI 4.2, con un total de 8 tareas porque se desea cumplir con la cantidad de horas que se necesita para un Sprint, en este caso el Sprint 6 durará 51 horas.

## **Historia de Usuario 3.3: Reinicio manual de Bluetooth**

**Descripción:** Como usuario, quiero poder reiniciar la conexión Bluetooth manualmente en caso de errores de comunicación.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 3.3.2 | Diseñar notificación del estado de reinicio | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 3.3.3 | Pruebas del reinicio manual | QA Engineer | 7 | Pendiente |

## **Historia de Usuario 4.1: Notificaciones de acciones y errores**

**Descripción:** Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando haya errores o confirmaciones de acciones dentro de la aplicación.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 4.1.1 | Implementar mensajes emergentes para errores | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.1.2 | Implementar mensajes de confirmación de acciones | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.1.3 | Pruebas de visualización de notificaciones | QA Engineer | 5 | Pendiente |

## **Historia de Usuario 4.2: Notificación de actualizaciones**

**D Descripción:** Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando haya actualizaciones disponibles para la aplicación.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 4.2.1 | Implementar verificación de actualizaciones en la nube | Backend Dev | 10 | Pendiente |
| 4.2.2 | Diseñar e implementar notificación de nueva versión | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 4.2.4 | Pruebas de notificación de actualización | QA Engineer | 5 | Pendiente |

# **Total de Esfuerzo Estimado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Responsable | Horas Totales |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 0 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 24 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 10 |
| Pruebas | QA Engineer | 17 |
| Total General |  | 51 |