# **Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 7**

Se ha considerado realizar las 2 tareas restantes del HI 3.3 y las 6 tareas del HI 4.1, con un total de 8 tareas porque se desea cumplir con la cantidad de horas que se necesita para un Sprint, en este caso el Sprint 7 durará 69 horas.

**Historia de Usuario 3.3: Reinicio manual de Bluetooth**

**Descripción:** Como usuario, quiero poder reiniciar la conexión Bluetooth manualmente en caso de errores de comunicación.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 3.3.2 | Diseñar notificación del estado de reinicio | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 3.3.3 | Pruebas del reinicio manual | QA Engineer | 10 | Pendiente |

**Historia de Usuario 4.1: Personalización de Tema y Color de Botones**

**Descripción:** Como usuario, quiero personalizar el tema de la aplicación (claro/oscuro) y cambiar los colores de los botones para adaptar la interfaz a mis preferencias y necesidades.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 4.1.1 | Diseñar componentes UI para selector de temas (claro/oscuro) y color de botones | UI/UX Designer | 7 | Pendiente |
| 4.1.2 | Implementar lógica de cambio de tema global | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.1.3 | Implementar selector de color para botones | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.1.4 | Implementar notificaciones de cambio de tema/color | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.1.5 | Configurar persistencia de preferencias | Backend Dev | 10 | Pendiente |
| 4.1.6 | Pruebas de cambio de temas y color de botones | QA Engineer | 10 | Pendiente |

# **Total de Esfuerzo Estimado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Responsable | Horas Totales |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 7 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 32 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 20 |
| Pruebas | QA Engineer | 10 |
| Total General |  | 69 |