# **Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint 8**

Se ha considerado realizar las 3 tareas restantes del HI 4.2 y las 3 tareas del HI 4.3, con un total de 6 tareas porque se desea cumplir con la cantidad de horas que se necesita para un Sprint, en este caso el Sprint 8 durará 54 horas.

**Historia de Usuario 4.2: Notificaciones de acciones y errores**

**Descripción:** Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando haya errores o confirmaciones de acciones dentro de la aplicación.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 4.2.1 | Implementar mensajes emergentes para errores | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.2.2 | Implementar mensajes de confirmación de acciones | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.2.3 | Pruebas de visualización de notificaciones | QA Engineer | 10 | Pendiente |

**Historia de Usuario 4.3: Notificación de actualizaciones**

**Descripción:** Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando haya actualizaciones disponibles para la aplicación.

Tareas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| 4.3.1 | Implementar verificación de actualizaciones en la nube | Backend Dev | 10 | Pendiente |
| 4.3.2 | Diseñar e implementar notificación de nueva versión | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 4.3.4 | Pruebas de notificación de actualización | QA Engineer | 10 | Pendiente |

# **Total de Esfuerzo Estimado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Función | Responsable | Horas Totales |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 0 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 24 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 10 |
| Pruebas | QA Engineer | 20 |
| Total General |  | 54 |